**СОГЛАСОВАНО:**

**Генеральный директор**

**ООО «УЖК «Приоритет» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьёва Н.А.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.**

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке многоквартирного дома по адресу: ул. Маркова, дом №67**

**к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021 г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий (видов работ)** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Необходимые затраты (материалы, з/плата, накл. расходы)** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Сроки****исполнения** | **Отметка об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.Выполнение непредвиденных и аварийных работ** |
| 1 | Производство работ |  |  | Материал, т/затраты  | Руб. | х | х | 5800 | По заявке жильцов |  |
| **Итого по пункту 1, раздел 1** | **5800** |  |  |
| **2.Профобслуживание инженерных систем**  |
| 1 | Водоснабжение и канализация |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1238 | В течение года |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 26000 |
| 2 | Отопление |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1494 | В течение года |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 7000 |
| Консервация системы отопления | Руб. | х | х | 200 | 2 квартал |  |
| Расконсервация системы отопления  | Руб. | х | х | 200 | 4 квартал |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  | Электрические работы | Руб. | х | х | 8591 | В течение года |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  | Обслуживание газовой системы | Руб. | х | х | 4009 | Согласно договора |  |
| 5 | Плановый осмотр и очистка вентиляционных каналов, дымоходов |  |  | Согласно договора с исполнителем услуги | Руб. | х | х | 9451 | В течение года |  |
| **Итого по пункту 1,2,3,4,5 раздел 2** | **58183** |  |  |
| **3. Благоустройство, санитарное обслуживание мест общего пользования** |
| 1 | Дезобработка подвалов и чердаков |  |  | Материал, т/затраты  | Руб. | х | х | 1718 | По заявке жильцов |  |
| 2 | Покос травы |  |  | Материал, т/затраты | Руб. | х | х | 2500 |
| **Итого по пункту 1,2 раздел 3** | **4218** |  |  |
| **4. Ремонт конструктивных элементов жилых домов** |  |  |  |
| 1 | Поставка и установка детской карусели | Шт. | 1 | По договору от поставщика  | Руб. | х | х | 20000 | 2 квартал |  |
| Производство работ | ч/ч | 64 | 197 | 12608 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 2522 |
| Итого | 35130 |  |  |
| 2 | Ремонт замка в ВРУ | Шт. | 1 | Материалы | Руб. | х | х | 200 | 2 квартал |  |
| Производство работ | ч/ч | 2 | 197 | 394 |
| Накладные расходы 20 % | Руб. | х | х | 79 |
| Итого | 673 |  |  |
| 3 | Демонтаж детского домика, пришедшего в негодность | Шт. | 1 | Материалы | Руб. | х | х | - | 2 квартал |  |
| Производство работ | ч/ч | 8 | 197 | 1576 |
| Накладные расходы 20 % | Руб. | х | х | 315 |
| Итого | 1851 |  |  |
| 4 | Изготовление и установка домика детского  | Шт. | 1 | Материалы | Руб. | х | х | 12000 | 2 квартал |  |
| Производство работ | ч/ч | 56 | 197 | 11032 |
| Накладные расходы 20 % | Руб. | х | х | 2206 |
| Итого | 25238 |  |  |
| **Итого по пункту 1,2,3,4 раздела 4** | **62892** |  |  |
| **Всего:**  | **131093** |  |  |