**СОГЛАСОВАНО:**

**Генеральный директор**

**ООО «УЖК «Приоритет» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Соловьёва Н.А.**

**«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 201\_\_\_ г.**

**ПЛАН**

**мероприятий по подготовке многоквартирного дома по адресу: ул. Юбилейная, дом №4**

**к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021г.г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятий (видов работ)** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Необходимые затраты (материалы, з/плата, накл. расходы)** | **Ед.****изм.** | **Кол-во** | **Цена** | **Сумма** | **Сроки****исполнения** | **Отметка об исполнении** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.Выполнение непредвиденных и аварийных работ** |
| 1 | Производство работ |  |  | Материалы, трудозатраты – 5%  | Руб. | х | х | 13400 | По заявкам собственников |  |
| **Итого по пункту 1, раздел 1** | **13400** |  |  |
| **2.Профобслуживание инженерных систем**  |
| 1 | Водоснабжение и канализация |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1695 | В течение года |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 33000 |
| 2 | Отопление |  |  | Профобслуживание | Руб. | х | х | 1338 | В течение года |  |
| Аварийно-диспетчерская служба | Руб. | х | х | 11000 |
| Консервация системы отопления | Руб. | х | х | 300 | 2 квартал |  |
| Расконсервация системы отопления  | Руб. | х | х | 200 | 4 квартал |  |
| Сервисное обслуживание УУТЭ | узел | х | х | 12000 | В течение года |  |
| 3 | Электроснабжение |  |  | Электрические работы | Руб. | х | х | 5663 | В течение года |  |
| 4 | Газоснабжение |  |  | Обслуживание газовой системы | Руб. | х | х | 9148 | Согласно договора |  |
| 5 | Плановый осмотр и очистка вентиляционных каналов, дымоходов |  |  | Согласно договора с исполнителем услуги | Руб. | х | х | 16553 | В течение года |  |
|  | **Итого по пункту 1,2,3,4,5 раздел 2** | **90897** |  |  |
| **3. Благоустройство, санитарное содержание мест общего пользования** |
| 1 | Дезобработка подвалов и чердаков |  |  | Материалы, трудозатраты | Руб. | х | х | 2614 | По заявкам собственников |  |
| 2 | Покос травы |  |  | Материалы, трудозатраты  | Руб. | х | х | 4000 |
| **Итого по пункту 1,2 раздел 3** | **6614** |  |  |
| **4. Ремонт конструктивных элементов зданий** |  |  |  |
| 1 | Ремонт замка в ВРУ | Шт.  | 1 | Материалы | Руб. | х | х | 200 | 3 квартал |  |
| Трудозатраты | ч/ч | 2 | 197 | 394 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 79 |
| Итого | 673 |  |  |
| 2 | Замена запорной арматуры тепловых сетей | Шт. | 20 | Материалы | Руб. | х | х | 16000 | 2 квартал |  |
| Трудозатраты | ч/ч | 32 | 197 | 6304 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 1261 |
| Итого  | 23565 |  |  |
| 3 | Штукатурка фасада кв.13 с вышки | М2 | 4 | Материалы | Руб. | х | х | 1000 | 3 квартал |  |
| Трудозатраты | ч/ч | 2 | 197 | 394 |
| Работа а/вышки | час | 2 | 1200 | 2400 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 79 |
| Итого | 3873 |  |  |
| 4 | Вспомогательные демонтажные работы при благоустройстве | ч/ч | 40 | Материалы | Руб. | х | х | 10000 | 2 квартал |  |
| Трудозатраты | ч/ч | 40 | 197 | 7880 |
| Накладные расходы 20% | Руб. | х | х | 1576 |
| Итого | 19456 |  |  |
| **Итого по пункту 1,2,3,4 раздел 4** | **47567** |  |  |
| **Всего:** | **158478** |  |  |